Projektdokumentation

Starten Sie mit der Bearbeitung folgender Planungsschritte. Arbeiten Sie zunächst gemeinsam im Team.

Projektname: Casino

Gruppenmitglieder: Philipp Kempf, Philip Schröder, Moritz Gampe, Kilian Patzelt

Projektbeschreibung:

- kurze Beschreibung in Stichworten
- Glücksspielsammlung in einem Spiel
- Startbetrag, den man bei den Spielen verzocken kann

Welche zentralen Anforderungen hat das Projekt:
- Mindesten Drei Spiele
- Geldsystem
- Hauptmenü

Zeitplanung

Führen Sie gemeinsam eine Zeitplanung mit Meilensteinen durch. Beantworten Sie dafür folgende Fragen:

Welche Meilensteine gibt es?
Mainprogramm mit der GUI
Jeder seine eigens Spiel
In welcher Reihenfolge müssen diese erledigt werden?
Erst die Grunddatei/ GUI
Welche Anforderungen gehören zu welchem Meilensteinen?
In der GUI einen Startbetrag, den man ‚verzocken‘ kann,
anschließend auf eine der Glücksspiele weiterleiten, dort spielen
Welche Anforderungen können gleichzeitig bearbeitet werden?
Gleichzeitig programmiert man sein eigenes Spiel, nach Absprache
Wie könnte ein Zeitplan (mit Meilensteinen/Anforderungen) für die Woche aussehen? Jeder Tag sollte mindestens in zwei Abschnitte eingeteilt werden.

Arbeitsaufteilung – Dieser Schritt ist sehr wichtig!

Wie kann die Arbeit sinnvoll innerhalb der Gruppe aufgeteilt werden? Führen Sie täglich mindestens zwei Meeting durch, um die Arbeitsergebnisse zusammenzutragen und ein weiteres am Morgen um Ihren Tag zu planen.

Füllen Sie in jedem Meeting einen Arbeitsplan aus:

Arbeitsplan Nr. 1

Datum: 21./22.6.2022

Gruppenmitglieder: Philipp Kempf, Philip Schröder, Moritz Gampe, Kilian Patzelt

Wann?	Wer?	Was?, erledigt?	Wo?	Anmerkungen
	Philipp Kempf	Roulette
5. Stunde / 6. Stunde	Philip Schröder	Lotto / Array / Zufallsgenerator / Überprüfung was richtig ist / Geld integrieren / Absprache mit den anderen / Nächste Stunde GUI		Über Github alles mit den anderen Aktualisieren
	Kilian	Kartenspiel
	Moritz	Tic Tac Toe

Arbeitsplan Nr. 2

Datum: 28/29.6.2022

Gruppenmitglieder:

Wann?	Wer?	Was?, erledigt?	Wo?	Anmerkungen

Arbeitsplan Nr. 3 (nur noch 40 Minuten Arbeit, danach wird vorgestellt)

Datum: 5/6.7.2022

Gruppenmitglieder:

Wann?	Wer?	Was?, erledigt?	Wo?	Anmerkungen

Hinweis:	Planen Sie voraus. Stimmen Sie gemeinsam ab, was geschieht, wenn ein Gruppenmitglied heute krank sein sollte.

Abschluss des Projekts

- Welche Anforderungen/Ziele konnten erfüllt werden?
- Welche mussten ausgelassen werden?
- Wie gut hat die Arbeit im Team funktioniert?
- Wie könnte man sie verbessern?